КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# determination

город Санкт-Петербург

5 июня 2024 года

### Пункт 1. Обстоятельства дела и позиция заявителя

1. областное государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Белгородской области» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к акционерному обществу «Монтажторгстрой» (далее – ответчик) о взыскании 2 347 182 рублей 09 копеек пеней за просрочку исполнения обязательств по контракту от 02.11.2020 № 13/1058 за период с 21.12.2021-13.04.2022. Решением Арбитражного суда Белгородской области от 15.05.2023 истцу отказано в удовлетворении требований, с истца в доход федерального бюджета взыскано 34 736 рублей государственной пошлины. Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2023 решение суда первой инстанции отменено в части взыскания с истца 34 736 рублей государственной пошлины, в остальной части решение оставлено без изменения. Арбитражный суд Центрального округа постановлением от 07.12.2023 отменил постановление суда апелляционной инстанции в части отмены решения суда первой инстанции о взыскании с истца в доход федерального бюджета государственной пошлины, в указанной части оставил в силе решение суда первой инстанции; взыскал с истца в пользу ответчика 3 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы. Истец обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой на решение суда первой инстанции и постановление суда округа, в которой просит их отменить в части взыскания с истца государственной пошлины за рассмотрение дела в суде первой инстанции и в суде округа. Письмом судьи Верховного Суда Российской Федерации от 04.04.2024 были истребованы материалы дела из Арбитражного суда Белгородской области. Согласно положениям части 7 статьи 2916 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и являются достаточным основанием для пересмотра оспариваемых судебных актов в кассационном порядке. При изучении по материалам истребованного дела доводов кассационной жалобы и принятых по делу судебных актов таких оснований для передачи указанной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не установлено. Как следует из материалов дела, установив все обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения дела, на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, которые были оценены в их совокупности и взаимосвязи, руководствуясь положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных истцом требований. При этом, отказывая в удовлетворении требований, руководствуясь положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 32 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», суд первой инстанции взыскал с истца в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 34 736 рублей. Суд округа признал правомерными выводы суда первой инстанции и на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации взыскал с истца в пользу ответчика расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы. Обжалуя судебные акты в Верховный Суд Российской Федерации, истец приводит доводы, которые являлись предметом рассмотрения судов и получили правовую оценку с учетом установленных фактических обстоятельств дела. Несогласие истца с толкованием судами норм законодательства применительно к установленным фактическим обстоятельствам дела в силу статьи 2916 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не свидетельствует о наличии оснований для пересмотра обжалуемых судебных актов в порядке кассационного производства. Доводы истца, изложенные в кассационной жалобе, не подтверждают наличие оснований, предусмотренных статьями 2916, 29111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера. На основании изложенного и руководствуясь статьями 2911, 2916, 2918 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья

# ОПРЕДЕЛИЛ:

1. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать. Судья Верховного Суда Российской Федерации А.Г. Першутов Суд: Верховный Суд РФ (подробнее) Истцы: ОГБУ "Управление капитального строительства Белгородской области" (подробнее) Ответчики: ЗАО "МОНТАЖТОРГСТРОЙ" (подробнее) Судьи дела: Першутов А.Г. (судья)

Источник: ksrf.ru