КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# determination

город Санкт-Петербург

8 февраля 2021 года

### Пункт 1. Оценка доводов заявителя

1. публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (покупатель) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Римвуд Про» (поставщика) 47 838 710 рублей 40 копеек неустойки за нарушение срока поставки товара по договору от 31.07.2018 № 18-6851 за период с 15.08.2018 по 21.12.2018. ООО «Римвуд Про» обратилось в суд с встречным уточненным иском о взыскании с ПАО «Россети Ленэнерго» 4 509 107 рублей излишне полученной суммы неустойки по договору. Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.03.2020 первоначальный иск удовлетворен в части взыскания с ООО «Римвуд Про» в пользу ПАО «Россети Ленэнерго» 4 783 871 рубля неустойки; в удовлетворении первоначального иска в остальной части, а также в удовлетворении встречного иска отказано. 2 Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2020 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Арбитражный суд Северо-Западного округа постановлением от 15.10.2020 указанные судебные акты оставил без изменения. Общество с ограниченной ответственностью «Римвуд Про» обратилось в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации с кассационной жалобой на принятые по делу судебные акты, ссылаясь на существенные нарушения норм права. Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы судья выносит определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если отсутствуют основания для пересмотра судебных актов в кассационном порядке. Основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Таких оснований для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке по доводам жалобы, изученным по материалам, приложенным к ней, не установлено. Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что товар передан поставщиком с нарушением предусмотренного договором 14-дневного срока, руководствуясь положениями статей 309, 310, 329, 330, 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу об обоснованности первоначального иска, не установив оснований для применения положений статьи 404 Гражданской кодекса Российской Федерации и снизив размер взыскиваемой неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданской кодекса Российской Федерации. Оснований для удовлетворения встречного иска суды не установили, поскольку, снижая размер договорной неустойки, определили ее размер с учетом суммы неустойки, которая уплачена по банковской гарантии. Доводы, изложенные в кассационной жалобе, приводились при рассмотрении дела, были рассмотрены судами и им дана надлежащая оценка. Несогласие заявителя кассационной жалобы с произведенной судами оценкой представленных доказательств не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального и процессуального права, не подтверждает существенных нарушений норм материального права и норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не является достаточным основанием для 3 пересмотра судебных актов в кассационном порядке. По существу доводы жалобы направлены на переоценку доказательств по делу и установленных фактических обстоятельств, что не входит в полномочия суда при кассационном производстве. Нарушений или неправильного применения норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием для изменения или отмены судебных актов или которые привели или могли привести к принятию неправильных судебных актов, не установлено. Исходя из вышеизложенного, оснований для передачи кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не имеется. Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

# ОПРЕДЕЛИЛ:

1. отказать обществу с ограниченной ответственностью «Римвуд Про» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Судья Верховного Суда Российской Федерации Е.Н. Зарубина

Источник: ksrf.ru