КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# determination

город Санкт-Петербург

30 декабря 2020 года

### Пункт 1. Обстоятельства дела

1. решением Арбитражного суда Красноярского края от 24.09.2019, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 22.05.2020, первоначальный иск удовлетворен, встречный иск удовлетворен частично: с общества «ИнженерЕвроСтрой» в пользу общества «КрасАвиаПорт» взыскано 282 438,97 рублей убытков, 89 100 рублей возмещения расходов по оплате внесудебной экспертизы и 8 618 рублей возмещения расходов по уплате государственной пошлины, в удовлетворении остальной части требований отказано; в результате зачета требований с общества «ИнженерЕвроСтрой» в пользу общества «КрасАвиаПорт» взыскано 584,64 рубля. Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 08.09.2020 указанные судебные акты оставлены без изменения. Общество «ИнженерЕвроСтрой» просит обжалуемые судебные акты в части удовлетворения встречного иска отменить, считая их принятыми с существенным нарушением норм материального права и (или) норм процессуального права в указанной части. Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья не находит оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями статей Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, суды удовлетворили первоначальный иск, установив факт выполнения работ на заявленную сумму и их потребительскую ценность; встречный иск удовлетворили частично, признав, что заказчик отказался от исполнения 3 контракта в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением подрядчиком его условий, после чего заказчиком заключены замещающие сделки. Доводы кассационной жалобы были предметом исследования судов и получили исчерпывающую правовую оценку с учетом оснований досрочного прекращения договора, не согласиться с которой оснований не имеется. Указанные доводы не свидетельствуют о существенных нарушениях судами норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не могут быть признаны достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке. Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.1, 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья

# ОПРЕДЕЛИЛ:

1. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать. Судья Верховного Суда Российской Федерации А.Г. Першутов

Источник: ksrf.ru