КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# determination

город Санкт-Петербург

14 декабря 2020 года

### Пункт 1. Обстоятельства дела и позиция заявителя

1. решением Арбитражного суда Камчатского края от 19.02.2020, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2020, иск удовлетворен в части признания 2 незаконным одностороннего отказа, в остальной части в удовлетворении иска отказано. Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 03.09.2020 указанные судебные акты оставлены без изменения. Ответчик обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит принятые по делу судебные акты отменить, считая их незаконными и необоснованными. При изучении доводов жалобы и принятых по делу судебных актов оснований для удовлетворения жалобы не установлено. Оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, суды частично удовлетворили требования, признали незаконным односторонний отказ ответчика (заказчика) от муниципального контракта, в связи с недоказанностью существенного нарушения истцом (подрядчиком) муниципального контракта. Доводы кассационной жалобы были предметом исследования судов и получили исчерпывающую правовую оценку с учетом установленных обстоятельств отсутствия виновных действий (бездействия) истца в нарушении обязательства по контракту в части сроков выполнения работ, а также наличия их потребительской ценности для заказчика, не согласиться с которой оснований не имеется. Указанные доводы не свидетельствуют о существенных нарушениях судами норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не могут быть признаны достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке. На основании изложенного и руководствуясь статьями 291.1, 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья 3

# ОПРЕДЕЛИЛ:

1. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать. Судья Верховного Суда Российской Федерации А.Г. Першутов

Источник: ksrf.ru