КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# determination

город Санкт-Петербург

11 ноября 2020 года

### Пункт 1. Оценка доводов заявителя

1. решением Арбитражного суда Тульской области от 14.11.2019 иск удовлетворен. Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2020 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении иска отказано. Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 13.07.2020 постановление суда апелляционной инстанции оставлено без изменения. Общество обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит постановления судов апелляционной и кассационной инстанций отменить, считая их принятыми с нарушением норм материального и процессуального права. При изучении доводов жалобы и принятых по делу судебных актов оснований для удовлетворения жалобы не установлено. Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, отменил решение суда первой инстанции, и с учетом установленных обстоятельств в иске отказал, признав, что общество (подрядчик) обязано устранить выявленные недостатки в пределах гарантийного срока безвозмездно, требование о взыскании с ответчика задолженности по оплате спорных работ по устранению недостатков, в отсутствие доказательств ненадлежащей эксплуатации трассы ответчиком, является неправомерным. Доводы кассационной жалобы были предметом исследования судов и получили исчерпывающую правовую оценку применительно к установленным обстоятельствам, не согласиться с которой оснований не имеется. При этом вопреки доводам жалобы подрядчик, не сообщивший заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, также не вправе требовать оплаты этих работ. Указанные доводы не свидетельствуют о существенных нарушениях судами норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не могут быть признаны достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке. На основании изложенного и руководствуясь статьями 291.1 , 291.6 , 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья

# ОПРЕДЕЛИЛ:

1. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать. Судья Верховного Суда Российской Федерации А.Г. Першутов Суд: Верховный Суд РФ (подробнее) Истцы: ООО "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ" (подробнее) ООО "СтройПроектИнжиниринг" (подробнее) Ответчики: Администрация Муниципального образования Узловский район (подробнее) Судьи дела: Першутов А.Г. (судья) (подробнее)

Источник: ksrf.ru