КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# determination

город Санкт-Петербург

9 сентября 2020 года

### Пункт 1. Обстоятельства дела

1. решением Арбитражного суда Самарской области от 24.10.2019 в удовлетворении иска отказано. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 10.01.2020 изменил решение от 24.10.2019, взыскав 5 000 рублей пеней за нарушение сроков исполнения договора за период с 08.11.2018 по 15.04.2019. Арбитражный суд Поволжского округа постановлением от 02.06.2020 постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2020 оставил без изменения. В кассационной жалобе общество «Цифровая Империя» просит об отмене судебных актов, ссылаясь на неправильную квалификацию правоотношений сторон по договору и отсутствие оценки последствий нарушения срока исполнения ответчиком обязательства. В силу части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Таких оснований в связи с доводами жалобы не усматривается. Установленные судами выполнение работ, наличие у них потребительской ценности независимо от правовой квалификации договора от 09.10.2018 № 1 влекут возникновение у заказчика (истца) обязанности по оплате. За нарушение срока исполнения обязательства с ответчика взысканы пени. Иная оценка заявителем последствий нарушения срока исполнения обязательства не создает оснований для кассационного пересмотра судебных актов. Руководствуясь статьями 291.6 , 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации

# ОПРЕДЕЛИЛ:

1. отказать обществу с ограниченной ответственностью «Цифровая Империя» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Судья Верховного Суда Российской Федерации Н.А. Ксенофонтова Суд: Верховный Суд РФ (подробнее) Истцы: ООО "Цифровая Империя" (подробнее) Ответчики: ИП Горохов Глеб Владимирович (подробнее) Иные лица: ОСП Автозаводского района г.Тольятти Самарской области (подробнее) Судьи дела: Ксенофонтова Н.А. (судья) (подробнее)

Источник: ksrf.ru