КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# determination

город Санкт-Петербург

5 июня 2020 года

### Пункт 1. Обстоятельства дела

1. решением Арбитражного суда Приморского края от 03.06.2019 исковые требования удовлетворены в части взыскания неустойки. Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2019 в редакции определения от 29.01.2020 решение от 03.06.2019 изменено, иск в части взыскания процентов за пользование коммерческим кредитом удовлетворен в заявленном размере. Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 10.03.2020 решение от 03.06.2019 и постановление апелляционного суда от 19.12.2019 изменены: с завода взыскано 184 093 600 рублей 66 копеек процентов за пользование коммерческим кредитом и 110 587 959 рублей 40 копеек неустойки. В кассационной жалобе ответчик просит о пересмотре постановлений апелляционного и окружного судов в части взыскания процентов за 2 пользование коммерческим кредитом, ссылаясь на противоречие их судебным актам по аналогичным делам и игнорирование характера правоотношений сторон. В силу части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Таких оснований в связи с доводами жалобы не усматривается. Исследовав и оценив обстоятельства спора, представленные доказательства, в том числе условия заключенного между истцом (заказчиком) и ответчиком (исполнителем) договора от 12.03.2014 № 116-14Р, и применив ним статьи 702, 711, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды признали доказанным нарушение ответчиком сроков выполнения работ и основанным на договоре притязание на проценты за пользование коммерческим кредитом. Иная оценка правовой природы процентов за пользование коммерческим кредитом и судебной практики их применения, изложенная в жалобе, не создает оснований для кассационного пересмотра судебных актов. Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации

# ОПРЕДЕЛИЛ:

1. отказать публичному акционерному обществу «Находкинский судоремонтный завод» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Судья Верховного Суда Российской Федерации Н.А. Ксенофонтова

Источник: ksrf.ru