КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# determination

город Санкт-Петербург

8 мая 2020 года

### Пункт 1. Обстоятельства дела

1. решением Арбитражного суда города Москвы от 03.06.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2019 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 25.12.2019, иск удовлетворен. В кассационной жалобе общество «Гарантия» просит о пересмотре судебных актов, ссылаясь на игнорирование судами несоблюдения установленного договором порядка расторжения договора, применения двойной ответственности, неправильного расчета неустойки и нарушения заказчиком договора. В силу части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Таких оснований в связи с доводами жалобы не усматривается. Суды установили условия для законного отказа истца (заказчика) от договора от 05.07.2017 № 05/07/17-ЭОМ/СС (пункт 5 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации), в связи с чем обязали ответчика возвратить аванс на основании статьи 1102 Кодекса и взыскали сопутствующие неосновательному пользованию суммой аванса проценты (пункт 2 статьи 1107 Кодекса). Договорная неустойка применена к стоимости работ, которые не выполнены в согласованный договором срок, что является самостоятельным по отношению к пользованию суммой аванса нарушением. Расчет неустойки проверен апелляционным судом в связи с доводом заявителя. Действий заказчика, влекущих освобождение от ответственности за нарушение обязательства, суды не установили. Руководствуясь статьями 291.6 , 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации

# ОПРЕДЕЛИЛ:

1. отказать обществу с ограниченной ответственностью «Гарантия» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Судья Верховного Суда Российской Федерации Н.А. Ксенофонтова Суд: Верховный Суд РФ (подробнее) Истцы: ООО "ИМА-Кросс.Плюс" (подробнее) Ответчики: ООО "Гарантия" (подробнее) Судьи дела: Ксенофонтова Н.А. (судья) (подробнее)

Источник: ksrf.ru